
**IDENTIFICACIÓN**



|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | [1.0] |
| **Proyecto** | [Aplicaciones con mejoramiento CMMI] |
| **Fecha** | [14/05/2020] |
| **Elaborado por** | [Miguel Ángel Castillo Ortiz] |
| **Localización del Documento** | [Repositorio, Localización] |
| **Documento base** |  |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| Jorge Luis Troncoso Camacho | 14/05/2020 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| Jorge Luis Troncoso Camacho | 15/05/2020 |
|  |  |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 14/05/2020 | JLTC | Nuevo formato. |
| 1.1 | 12/08/2020 | JLTC | Agregación de nombres de documentos y modificación para las diferentes fases. |
|  |  |  |  |

***Alcance***

Versión: 1.0

Elaborado por: [Jorge Luis Troncoso Camacho]

Fecha de revisión: [28/05/2020]

**Declaración del alcance de** *[Aplicación para control de cursos de capacitación]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *[Fase de Definición de requerimientos]* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *[01] (Acta de inicio)* | El documento llamado  Acta de proyecto, hace mención sobre los aspectos iniciales para dar arranque al proyecto. | + Tener la primera minuta de reunión del quipo.  + Aprobación del cliente.  + Aprobación del líder de proyecto. |
| *[02] (Minuta de arranque)* | El documento llamado  Minuta 1\_Proyecto IECA se dará comienzo a la primera reunión para la realización del proyecto. | Menciona los pre-requisitos que se necesitan para poder comenzar el desarrollo del proyecto. |
| *[03] (Entrevista)* | Se realizará la recopilación de información mediante entrevistas al encargado del plantel. | + Tener dicha entrevista en correo contestada por el encargado del plantel. |
| *[04] (Identificación de los Requerimientos )* | El documento llamado  REQM\_BD\_V1\_Requerimientos\_IECA  Se hace mención de 10 requerimientos funcionales y 10 no funcionales basados en la IEEE-830. | Este apartado fue el que nos ayudo a desarrollar de manera adecuada el proyecto cumpliendo con los diferentes requerimientos. |
| *[05] (SRS)* | El documento llamado  REQM\_IND\_v1\_SRS\_IECA  Hace mención del desarrollo del proyecto. | Se tratan los diferentes apartados tales como:  Descripción global, características del sistema, requerimientos de interface externos y otros requisitos no funcionales. |
| *[Fase de diseño funcional]* | | |
| *[06] (Definir alcance)* | El documento llamado Declaración de alcance  Se informa de los diferentes entregables del proyecto. |  |
| *[Fase de diseño técnico]* | | |
| *[07] (Diagrama Relacional)* | En la imagen llamada Diagrama\_relacional.  Se muestra el diagrama relacional generado para la programación de la base de datos. | Se muestra el diagrama relacional normalizado en su segunda forma. |
| *[08] (Codificación de base de datos)* | El documento llamado  bdieca.sql  Cuenta con el código de programación de la base de datos. | Se incluyeron procedimientos almacenados y triggers que agilizaran la recopilación de información del sitio web que esta aprobado por el líder de proyecto en persona. |
| *[Fase de código]* | | |
| *[09] (Código del sitio web)* | En la carpeta llamada  Código  Se incluye todo el código generado para el sitio web. | Todos los módulos funcionan de manera correcta, y se ha implementado en un hosting. |
| *[Fase de cierre]* | | |
| *[10] (Acta de cierre de proyecto)* | El documento llamado  ActaCierreProyecto JAMA  Se describe sobre el cierre del proyecto. | Incluye la aceptación del proyecto por el Líder de proyecto, gerente de proyecto y cliente mediante correo electrónico. |