
**IDENTIFICACIÓN**



|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | [1.0] |
| **Proyecto** | [Aplicaciones con mejoramiento CMMI] |
| **Fecha** | [14/05/2020] |
| **Elaborado por** | [Miguel Ángel Castillo Ortiz] |
| **Localización del Documento** | [Repositorio, Localización] |
| **Documento base** |  |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| Jorge Luis Troncoso Camacho | 14/05/2020 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| Jorge Luis Troncoso Camacho | 15/05/2020 |
|  |  |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 14/05/2020 | JLTC | Nuevo formato. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Alcance***

Versión: 1.0

Elaborado por: [Jorge Luis Troncoso Camacho]

Fecha de revisión: [28/05/2020]

**Declaración del alcance de** *[Aplicación para control de cursos de capacitación]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *[Fase del proyecto]* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *[01] [Definición de requerimientos] (Acta de inicio)* | Se realizará el acta de inicio de proyecto con el plantel de capacitación IECA. | + Tener la primera minuta de reunión del quipo.  + Aprobación del cliente.  + Aprobación del líder de proyecto. |
| *[02] [Definición de requerimientos](Entrevista)* | Se realizará la recopilación de información mediante entrevistas al encargado del plantel. | + Tener dicha entrevista en correo contestada por el encargado del plantel. |
| *[03] [Diseño funcional](Objetivo general)* | Se presentará el objetivo general con la obtención de la información previamente solicitada. | + Contar con la información para la generación del objetivo. |
| *[04] [Diseño funcional](Objetivos específicos y metodológicos)* | Se presentarán los objetivos para saber específicamente de que será capas de cumplir el proyecto en conjunto de su metodología a seguir. | + Se debe contar con el objetivo general para dar inicio a este apartado. |
| *[05] [Diseño funcional](Alcance)* | Dicho alcance dejara en claro que es lo que dicho proyecto implementara a la empresa, y nos servirá como respaldo de que se va hacer en todo el proyecto, con que debe cumplir y poder justificar si es que nos piden cosas de más. | + Aprobación del cliente.  + Aprobación del líder de proyecto. |
| *[06] [Pruebas] (Pruebas de aceptación)* | Estas pruebas serán del lado del equipo de trabajo al igual se pueden documentar para que el cliente vea lo que se está realizando. | + Aprobación de líder de proyecto mediante una minuta de reunión |
| *[07] [implementación] (Pruebas de aceptación)* | Estas pruebas serán ya hacia el cliente para que vea el resultado al cual se ha llegado tomando en cuenta el alcance de proyecto. | + Aprobación del cliente mediante correo electrónico. |
| *[08] [implementación] (entrega de software)* | Se estará entregando el proyecto en la empresa por medio de una nube y de un DVD con dicho proyecto. | + Tener evidencia en físico y virtual de que se hace la entrega del proyecto. |