|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roles | Cliente | Líder de proyecto | Administrador de la configuración del proyecto | Gerente de proyecto | Analista de sistemas | Ingeniero en sistemas | Diseñador | Programador | Responsable de calidad | Analista | TESTER |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de inicio |  | I/A | R | C | R |  |  | S |  |  |  |  |
| Análisis de la problemática |  |  | R | S | A |  |  |  |  |  | C |  |
| Contrato de servicios |  | I/A | R | S | R |  |  |  |  |  | C |  |
| Definición de objetivos generales |  |  | R | S | I |  |  |  |  | C | A |  |
| Definición de objetivos específicos |  |  | R | S | I |  |  |  |  | C | A |  |
| Alcances |  |  | R | A | I | C |  |  |  |  | C |  |
| Elegir ciclo de vida |  |  | R | S | I |  | C |  |  |  | A |  |
| Cuestionarios |  |  | A | S | I |  |  | S |  |  | R |  |
| Analizar la información |  |  | C | S | I | A |  |  |  |  | R |  |
| Obtención de requerimientos |  |  | R | S | I |  |  |  |  | C | A |  |
| Definir requerimientos |  |  | A | S | I | C |  |  |  |  | R |  |
| Diagramas de caso de uso |  |  | A | S |  | I |  | C | I |  | R |  |
| Desarrollo del diseño de la BD |  |  | A | S | I |  |  | R |  |  | C |  |
| Desarrollo del diagrama E-R |  |  | A | S | I |  |  | R |  |  | C |  |
| Diseño del diagrama relacional |  |  | A | S | I |  |  | R |  |  | C |  |
| Normalización de BD |  |  | A | S | I |  |  | R |  |  | C |  |
| Codificación de BD |  |  | A | S | I | C | C | C | R | C |  |  |
| Subir proyecto a servidor de pruebas |  |  | A | S | I | C | R |  | R | C |  |  |
| Pruebas |  |  | A | I | I | C |  |  | R | C |  | S |
| Control de pruebas |  |  | A | I | I |  | C |  | S |  |  | R |
| Correcciones |  |  | A | I | I |  |  |  | R | C | R | R |
| Entrega de carta de fin de proyecto |  | I/A | R | I | S |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de la base de datos |  | I | R | I | S/A |  |  |  | C |  |  |  |

