


***REUNIÓN PARA ACUERDOS DEL PROYECTO***

Versión: [1.0]

Elaborado por: [Miguel Ángel Castillo Ortiz]

Fecha de revisión: [10/06/2020]

**Control de cambios**



|  |  |
| --- | --- |
| **Id. Proyecto** | PY-001 |
| **Nombre del Proyecto** | Aplicación para control de cursos de capacitación |
| **Fecha** | 21/05/2020 |
| **Elaborado por** | Miguel Ángel Castillo Ortiz |
| **Localización del Documento** | <https://utleonmx.sharepoint.com/sites>  /EquipoJama/\_  layouts/15/Doc.aspx?OR=t  eams&action=edit&sourcedoc={C9E17971-7264-44FF-AC45-316196D0C19B} |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historial de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 21/05/2020 | Miguel Ángel Castillo Ortiz | Acuerdos y términos de la actividad |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Reunión Comienzo del proyecto IECA

\*Datos obligatorios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estatus minuta** | 3. Acuerdos y términos | Compromisos establecidos | incompletos |

|  |  |
| --- | --- |
| \*Asunto/Propósito | Acuerdos y términos de la actividad |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Nombre organizador** | Miguel Ángel Castillo Ortiz | | | \*Fecha | 10/06/2020 |
| **\*Lugar** | Virtual | | | | |
| **\*Fecha y hora de Junta** |  | **\*de:** | 17:30 | **\*A:** | 20:10 |
| **\*Responsable del seguimiento de la minuta** | **Jorge Luis Troncoso Camacho** | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*ASISTENTES** | | | |
| **No** | **Nombre** | **Iniciales** | **Rol** |
| 1 | Jorge Luis Troncoso Camacho | JLTC | Encargado |
| 2 | Alfonso Yafhil Solórzano Tinajero | AYST | Participante |
| 3 | Antonio Tapia Montero | ATM | Participante |
| 4 | Miguel Ángel Castillo Ortiz | MACO | Participante |
| 5 | Aron Pedro Hernández Jacobo | APHJ | Participante |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \*PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quien** |
| Pase de Lista | Encargado |
| Establecer roles | Encargado / Participantes |
| Análisis cuantitativo y cualitativo. | Encargado |
| Riesgos. | Participantes |
| Investigación. | Participantes |
| Introducción | Participantes |
| Justificación de la tecnología | Participantes |
| Bases de datos  (Diagrama Relacional y de clases) | Participantes |
| Interfaces | Encargado / Participantes |
| Códigos | Participantes |
| Revisión de Minuta | Participantes |
| Revisar Minuta | Encargado |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*AGENDA | | | | | | |
| **Hora de** | | **Tiempo** (min) | | **No** | Temas | **Líder de**  **Discusión** |
| **Inicio** | **Fin** | **Plan** | **Real** |
| 17:30 | 17:40 | 10 | 7 | 1 | Pase de lista | MACO |
| 17:40 | 18:00 | 20 | 10 | 2 | Establecer roles | JLTC |
| 18:01 | 18:11 | 10 | 10 | 3 | Análisis cuantitativo y cualitativo. | AYST |
| 18:12 | 18:25 | 17 | 20 | 4 | Riesgos. | APHJ |
| 18:26 | 18:40 | 19 | 10 | 5 | Investigación. | APHJ / MACO |
| 18:41 | 18:50 | 9 | 10 | 6 | Introducción | JLTC |
| 18:51 | 19:10 | 20 | 20 | 7 | Justificación de la tecnología | MACO |
| 19:11 | 19:25 | 14 | 15 | 8 | Bases de datos  (Diagrama Relacional y de clases) | ATM / AYST |
| 19:26 | 19:40 | 14 | 14 | 9 | Interfaces | ATM / JLTC |
| 19:41 | 19:50 | 9 | 10 | 10 | Códigos | ATM / AYST |
| 19:51 | 20:10 | 14 | 12 | 11 | Revisar Minuta | JLTC |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totales | 156 | 138 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos** | | | | | |
| No | **Que** | Quien | **Cuando** | **Porcentaje finalizado** | **Observación** |
| 1.0 10/06/2020 | Pase de lista | MACO | 17:30 | 100% | Limitar el tiempo de espera |
| 2.0 10/06/2020 | Establecer Roles | JLTC | 17:40 | 100% | **JLTC** -> Líder del proyecto, Administrador de proyectos.  **MACO** -> Responsable de Calidad, Diseñador Gráfico,  **ATM** -> Ingeniero de validación, y verificación, y Programador.  **AYST** -> Gerente de proyecto, Analista, Programador de BD.  **APHJ ->** Documentador, Tester |
| 3.0 10/06/2020 | Análisis cuantitativo y cualitativo. | AYST | 18:01 | 100% | Se comenzarán a realizar cuadros sinópticos por parte del integrante anteriormente mencionado, al igual que se emplearan herramientas y salidas de análisis, así como su posible descripción. |
| 4.0 10/06/2020 | Riesgos. | APHJ | 18:12 |  | Se ejecutar un plan de riesgos por parte de los miembros del equipo pero el encargado de esta parte conllevara la responsabilidad para efectuar el plan de riesgos de acuerdo a la plantilla propuesta. Dicho encargado es el responsable que corresponde a las siglas **APHJ** |
| 5.0 10/06/2020 | Investigación. | APHJ / MACO | 18:26 |  | En base a una investigación se llevara a cabo los conceptos de selección de estrategias alternativas, medidas correctivas y los mecanismos adoptados para el monitoreo de los riesgos del proyecto, estás cada una de ellas se llevará a cabo por los responsables ya mencionados los cuales son derivados de las siglas **APHJ / MACO** |
| 6.0 10/06/2020 | Introducción | JLTC | 18:41 |  | De acuerdo a lo establecido por el equipo el responsable de conllevar la introducción será el Lider del proyecto que responde con las siglas **JLTC** |
| 7.0 10/06/2020 | Justificación de la tecnología | MACO | 18:51 |  | Este apartado se acordó en conllevarse por el integrante MACO el cual pasará a ser el responsable de conllevar la justificación. |
| 8.0 10/06/2020 | Bases de datos  (Diagrama Relacional y de clases) | ATM / AYST | 19:11 |  | Los integrantes que conllevan las siglas **ATM** y **AYST** son los encargados de llevar a cabo correctamente los diagramas de la BD, se mostrarán resultados lo antes posible. |
| 9.0 10/06/2020 | Interfaces | ATM / JLTC | 19:26 |  | El encargado del proyecto junto al lado del programador se arán cargo de llevar a cabo el seguimiento de las interfaces. |
| 10.0 10/06/2020 | Códigos | ATM / AYST | 19:41 |  | Los responsables de abreviaturas **ATM** y **AYST** serán las personas correspondientes a llevar a cabo la codificación. |
| 11.0 10/06/2020 | Revisión de Minuta | JLTC | 19:51 | 100% | La revisión de minuta se estableció que el participante JLTC minutos antes de terminar la reunión. |
|  |  |  |  |  |  |

**Notas**

MACO, Ara entrega de la minuta a más tardar a las 19:50 horas a JLTC

ATM, AYST, Presentarán la base de datos lo antes posible a más tardar el día 17/06/2020

JLTC, Se definirán los roles y se dará a conocer la actividad que se deberá realizar con los ajustes modificados alternando a un nuevo integrante.

APHJ Se tendrá como un nuevo integrante debido a la situación que aconteció en su equipo