REUNIÓN PARA ACUERDOS DEL PROYECTO

Versión: [ 1.0]

Elaborado por: [ Miguel Ángel Castillo Ortiz]

Fecha de revisión: [21/05/2020]

Control de cambios

| Id. Proyecto | PY-001 |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Aplicación para control de cursos de capacitación |
| Fecha | 21/05/2020 |
| Elaborado por | Miguel Ángel Castillo Ortiz |
| Localización del Documento | https://utleonmx.sharepoint.com/sites /EquipoJama/_ layouts/15/Doc.aspx?OR=t eams&action=edit&sourcedoc={C9E17971-7264-44FF-AC45-316196D0C19B} |

| Historial de Cambios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio |
| 1.0 | 21/05/2020 | Miguel Ángel Castillo Ortiz | Acuerdos de la Actividad |

Reunión Comienzo del proyecto IECA

*Datos obligatorios

| Estatus minuta | 2. Acuerdos | Compromisos establecidos | incompletos |
| --- | --- | --- | --- |

| # *Asunto/Propósito | Establecer acuerdos para la actividad |
| --- | --- |

| *Nombre organizador | Miguel Ángel Castillo Ortiz |  |  | ## *Fecha | 21/05/2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lugar | Virtual |  |  |  |  |
| *Fecha y hora de Junta |  | *de: | 17:30 | *A: | 20:00 |
| *Responsable del seguimiento de la minuta | Jorge Luis Troncoso Camacho |  |  |  |  |

| *ASISTENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre | Iniciales | Rol |
| 1 | Jorge Luis Troncoso Camacho | JLTC | Encargado |
| 2 | Alfonso Yafhil Solorzano Tinajero | AYST | Participante |
| 3 | Antonio Tapia Montero | ATM | Participante |
| 4 | Miguel Ángel Castillo Ortiz | MACO | Participante |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

| ## *PRE-REQUISITOS |  |
| --- | --- |
| Descripción | Quien |
| Pase de Lista | Encargado |
| Establecer objetivos | Encargado / Participantes |
| Realizar la segunda Minuta de reunión | Encargado |
| Establecer la elaboración del acta de inicio | Participantes |
| Definir las actividades del diagrama de actividades | Participantes |
| Establecer la elaboración del organigrama | Participantes |
| Establecer Roles | Encargado |
| Establecer los elementos clave y su elaboración | Encargado |
| Establecer la elaboración de la matriz de responsabilidades | Encargado |
| Definir métodos de comunicación | Encargado / Participantes |
| Definir el responsable de la elaboración del Diagrama de Gantt | Participantes |
| Definir el responsable de la elaboración de la ruta critica | Encargado |

| ## *AGENDA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de |  | Tiempo (min) |  | No | ## Temas | Líder de Discusión |
| Inicio | Fin | Plan | Real |  |  |  |
| 17:30 | 17:35 | 5 | 7 | 1 | Pase de lista | MACO |
| 17:36 | 17:50 | 14 | 10 | 2 | Establecer objetivos | ATM |
| 17:51 | 18:00 | 9 | 10 | 3 | Realizar la segunda Minuta de reunión | MACO |
| 18:01 | 18:15 | 14 | 5 | 4 | Establecer la elaboración del acta de inicio | MACO |
| 18:16 | 18:35 | 19 | 25 | 5 | Definir las actividades del diagrama de actividades | JLTC |
| 18:35 | 18:45 | 10 | 5 | 6 | Establecer la elaboración del organigrama | AYST |
| 18:45 | 19:05 | 15 | 10 | 7 | Establecer Roles | JLTC |
| 19:06 | 19:15 | 9 | 15 | 8 | Establecer los elementos clave y su elaboración | AYST |
| 19:16 | 19:30 | 14 | 18 | 9 | Definir métodos de comunicación | JLTC |
| 19:31 | 19:40 | 9 | 5 | 10 | Definir el responsable de la elaboración del Diagrama de Gantt | JLTC |
| 19:41 | 19:50 | 9 | 9 | 11 | Definir el responsable de la elaboración de la ruta critica | AYST |
| 19:51 | 20:00 | 9 | 15 | 12 | Revisión de Minuta | JLTC |

| ## Totales | 136 | 134 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Compromisos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### No | Que | ## Quien | Cuando | Porcentaje finalizado | Observación |
| 1.0 21/05/2020 | ## Pase de lista | ## MACO | 17:30 | 100% | Limitar el tiempo de espera |
| 2.0 21/05/2020 | Establecer objetivos | ## ATM | 17:36 | 100% | Los objetivos establecidos se determinaron en el apartado del documento objetivos. |
| 3.0 21/05/2020 | Realizar la segunda Minuta de reunión | ## MACO | 17:51 | 100% | El responsable en continuar con las minutas fue el participante con siglas MACO |
| 4.0 21/05/2020 | Establecer la elaboración del acta de inicio | ## MACO | 18:01 | 100% | Se determinó que el responsable de la minuta elaborará el acta de inicio. |
| 5.0 21/05/2020 | Definir las actividades del diagrama de actividades. | ## JLTC | 18:16 | 80% | Se lograron repartir las actividades a realizar. |
| 6.0 21/05/2020 | Establecer la elaboración del organigrama | ## AYST | 18:35 | 100% | Se logro determinar el responsable de realizar el organigrama |
| 7.0 21/05/2020 | Establecer Roles | ## JLTC | 18:45 | 100% | JLTC -> Líder del proyecto, Administrador de proyectos. MACO -> Responsable de Calidad, Diseñador Gráfico, Documentador. ATM -> Ingeniero de validación, y verificación, Tester y Programador. AYST -> Gerente de proyecto, Analista, Programador de BD. |
| 8.0 21/05/2020 | Establecer los elementos clave y su elaboración | ## AYST | 19:06 | 100% | Se estableció el responsable de determinar los elementos clave. |
| 9.0 21/05/2020 | Definir métodos de comunicación | ## JLTC | 19:18 | 100% | Determinaron los métodos de comunicación mediante conferencias virtuales y mediante uso de grupos de WhatsApp resolver dudas y correos Electrónicos para enviar formatos pesados y utilizar la plataforma tems para editar el formato. |
| 10.0 21/05/2020 | Definir el responsable de la elaboración del Diagrama de Gantt | ## JLTC | 19:35 | 100% | Se definió que el responsable del equipo llevará su elaboración. |
| 11.0 21/05/2020 | Definir el responsable de la elaboración de la ruta critica | ## AYST | 19:45 | 100% | El responsable de la ruta crítica se optó por conllevarla el participante AYST. |
| 12.0 21/05/2020 | Revisión de Minuta | ## JLTC | 19:53 | 100% | La revisión de minuta se estableció que el participante JLTC minutos antes de terminar la reunión. |

Notas

MACO, Ara entrega de la minuta a más tardar a las 20:00 horas a JLTC

ATM, AYST, Presentarán y definirán el objetivo y objetivos específicos a más tardar el día 22 / 05/ 2020.

JLTC, Se definirán los roles y se dará a conocer la actividad que se deberá realizar.