REUNIÓN PARA ACUERDOS DEL PROYECTO

Versión: [1.0]

Elaborado por: [Miguel Ángel Castillo Ortiz]

Fecha de revisión: [29/06/2020]

Control de cambios

| Id. Proyecto | PY-001 |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Aplicación para control de cursos de capacitación |
| Fecha | 29/06/2020 |
| Elaborado por | Miguel Ángel Castillo Ortiz |
| Localización del Documento | https://github.com/EquipoJAMA/Aplicaci-n-para-control-de-cursos-de-capacitaci-n/tree/master |

| Historial de Cambios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio |
| 1.0 | 29/06/2020 | Miguel Ángel Castillo Ortiz | Investigación para la Exposición |

Reunión Comienzo del proyecto IECA

*Datos obligatorios

| Estatus minuta | 4. Exposición | Compromisos establecidos | incompletos |
| --- | --- | --- | --- |

| # *Asunto/Propósito | Investigación para la Exposición |
| --- | --- |

| *Nombre organizador | Miguel Ángel Castillo Ortiz |  |  | ## *Fecha | 15/06/2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lugar | Virtual |  |  |  |  |
| *Fecha y hora de Junta |  | *de: | 17:00 | *A: | 20:30 |
| *Responsable del seguimiento de la minuta | Jorge Luis Troncoso Camacho |  |  |  |  |

| *ASISTENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre | Iniciales | Rol |
| 1 | Jorge Luis Troncoso Camacho | JLTC | Líder del proyecto / Administrador del proyecto |
| 2 | Alfonso Yafhil Solórzano Tinajero | AYST | Gerente de proyecto / Analista / Programador de la BD. |
| 3 | Antonio Tapia Montero | ATM | Ingeniero de validación y verificación / Programador |
| 4 | Miguel Ángel Castillo Ortiz | MACO | Responsable de Calidad / Diseñador Grafico |
| 5 | Aron Pedro Hernández Jacobo | APHJ | Documentador / Tester. |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

| ## *PRE-REQUISITOS |  |
| --- | --- |
| Descripción | Quien |
| Pase de Lista | Encargado |
| Comenzar Minuta | Participante |
| Investigar tres empresas de tipo comercial | Encargado / Participante |
| Elegir empresa | Encargado / Participante |
| Investigar su contenido | Encargado / Participante |
| Investigar sus secciones. | Encargado / Participante |
| Investigar su giro | Encargado / Participante |
| Investigar su filosofía | Encargado / Participante |
| Analizar su comercio electrónico | Encargado / Participante |
| Analizar el diseño del sitio web | Encargado / Participante |
| Realizar conclusión | Encargado / Participante |
| Implementar Referencias |  |
| Juntar todo en una presentación | Participante |
| Revisar Minuta. | Encargado |
| Entregar Presentación | Participante |

| ## *AGENDA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de |  | Tiempo (min) |  | No | ## Temas | Líder de Discusión |
| Inicio | Fin | Plan | Real |  |  |  |
| 17:00 | 17:10 | 10 | 8 | 1 | Pase de Lista | MACO |
| 17:11 | 17:15 | 4 | 5 | 2 | Comenzar Minuta | MACO |
| 17:16 | 17:30 | 14 | 15 | 3 | Investigar tres empresas de tipo comercial | MACO |
| 17:30 | 17:40 | 10 | 5 | 4 | Elegir empresa | APHJ |
| 17:41 | 17:50 | 9 | 10 | 5 | Investigar su contenido | APHJ |
| 17:51 | 18:05 | 14 | 10 | 6 | Investigar sus secciones. | APHJ |
| 18:06 | 18:12 | 6 | 5 | 7 | Investigar su giro | APHJ / AYST |
| 18:13 | 18:17 | 4 | 5 | 8 | Investigar su filosofía | AYST |
| 18:18 | 18:35 | 17 | 15 | 9 | Analizar su comercio electrónico | AYST/JLTC |
| 18:36 | 19:00 | 24 | 20 | 10 | Analizar el diseño del sitio web | ATM |
| 19:01 | 19:15 | 14 | 20 | 11 | Realizar conclusión | MACO |
| 19:16 | 19:20 | 4 | 2 | 12 | Implementar referencias | MACO / ATM |
| 19:21 | 20:00 | 39 | 40 | 13 | Juntar todo en una presentación | MACO |
| 20:01 | 20::10 | 9 | 10 | 14 | Revisar Minuta. | JLTC |
| 20:11 | 20::25 | 14 | 10 | 15 | Entregar Presentación | MACO |

| ## Totales | 192 | 180 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Compromisos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### No | Que | ## Quien | Cuando | Porcentaje finalizado | Observación |
| 1.0 29/06/2020 | ## Pase de Lista | ## MACO | 17:00 | 100% | Limitar el tiempo de espera |
| 2.0 29/06/2020 | Comenzar Minuta | ## MACO | 17:11 | 100% | Se optó por que el encargado de realizar las minutas durante la reunión sea el participante de abreviaturas MACO. |
| 3.0 29/06/2020 | Investigar tres empresas de tipo comercial | ## MACO | 17:16 | 100% | Se optó que entre todos investigarán tres empresas de giro comercial de las cuales tres elegiríamos y una expondríamos las más interesantes son las que logro encontrar el participante de siglas MACO |
| 4.0 29/06/2020 | Elegir empresa | ## APHJ | 17:30 | 100% | Entre cada uno de los integrantes se optó por la empresa AMA GLOBAL |
| 5.0 29/06/2020 | Investigar su contenido | ## APHJ | 17:41 | 100% | El integrante de siglas APHJ decidió investigar el contenido |
| 7.0 29/06/2020 | Investigar sus secciones. | ## APHJ | 17:51 | 100% | El integrante de siglas APHJ decidió investigar sus secciones |
| 8.0 29/06/2020 | Investigar su giro | ## APHJ / AYST | 18:06 | 100% | El integrante de siglas APHJ / AYST decidió investigar el giro. |
| 9.0 29/06/2020 | Investigar su filosofía | ## AYST | 18:13 | 100% | El integrante de siglas AYST decidió investigar su filosofía |
| 10.0 29/06/2020 | Analizar su comercio electrónico | ## AYST/JLTC | 18:18 | 100% | El integrante de siglas AYST/JLTC Decidieron realizar el análisis de su comercio electrónico. |
| 11.0 29/06/2020 | Analizar el diseño del sitio web | ## ATM | 18:36 | 100% | El integrante de siglas ATM decidió analizar el diseño sitio web |
| 12.0 29/06/2020 | Realizar conclusión | ## MACO | 19:01 | 100% | El integrante de siglas MACO decidió Realizar la conclusión junto a la discusión con lo de sus compañeros. |
| 13.0 29/06/2020 | Implementar referencias | ## MACO / ATM | 19:16 | 100% | MACO / ATM son los responsables de colocar las referencias. |
| 14.0 29/06/2020 | Juntar todo en una presentación | ## MACO | 19:21 | 100% | MACO unificará la presentación con la información proporcionada. |
| 15.0 29/06/2020 | Revisar Minuta. | ## JLTC | 20:01 | 100% | A lo largo de las horas establecidas la hora oportuna de hacer revisión de minuta se revisara por el encargado JLTC |
| 16.0 29/06/2020 | Entregar Presentación | ## MACO | 20:11 | 100% | De acuerdo a lo establecido la actividad se hará entrega en las horas establecidas por el integrante de siglas MACO |

Notas

MACO, Se encargará de realizar el pase de lista y de comenzar la minuta.

MACO, Hará entrega de la minuta a revisión a más tardar a las 20:01 pm.

JLTC, Realizara las revisiones de toda la investigación ante los integrantes de equipo

JLTC, MACO, APHJ, AYST, ATM, Se encargarán de realizar las investigaciones adecuadas y arán entrega a tiempo oportuno.

MACO, Ara entrega de la actividad.